Tringes
Documento de Objetivos del Proyecto

Versión <1.0>

Tabla de contenidos
Documento de Objetivos del Proyecto

# Introducción
## Propósito

Asegurar que las necesidades y especificaciones del cliente queden satisfechas al término del mismo con objeto de que haga buena publicidad de nuestra empresa y otras entidades se animen de este modo a contactar con nosotros para futuros proyectos.
## Ámbito

Vamos a crear un sistema para controlar y gestionar los datos y resultados de los campeonatos y las carreras que la FIM organiza, así como los clubes que participan, los perros que pertenecen a esos clubes y sus respectivos dueños.
## Contexto de negocio

El producto va a funcionar en el dominio de deportes, ya que las carreras de trineos son un deporte. Sus usuarios serán todos los relacionados con los campeonatos de la FIM, tanto clubes como dueños de perros y administradores.
Este producto se desarrolla para cumplir con un contrato establecido con la FIM por el cual se fija que tendremos que completar este proyecto antes de la fecha límite establecida.
Este proyecto no es la continuación de otro ya que estamos empezando el sistema desde cero y la FIM no contaba con un sistema similar que podríamos haber seguido desarrollando.
## Definiciones, acrónimos, y abreviaturas

FIM – Federación Internacional de Mushing
Eclipse - Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java.
Java – Lenguaje de programación utilizado en este proyecto
Visual Paradigm – Software que permite crear diagramas de apoyo durante la programación de manera sencilla.
Window Builder – Herramienta de eclipse que permite diseñar la interfaz gráfica de usuario de manera mas sencilla y visual.
# Descripción del proyecto

Es un proyecto enfocado a ayudar en la gestión de los campeonatos y carreras que organiza la FIM, el sistema se llama Tringes y nos permitirá controlar y gestionar los datos de los clubes, dueños, perros, carreras…
La FIM podrá definir sus campeonatos en Tringes y gestionar las distintas inscripciones de los clubes, refleja la compra y venta de perros entre dueños, la fertilidad de los perros, sus resultados de carreras anteriores, entre otras cosas.
Este sistema ayuda en la gestión y almacenado de la gran cantidad de datos que necesita manejar la FIM permitiéndoles así organizar nuevos campeonatos y carreras de una forma más clara y sencilla, resolviendo así el problema de la complejidad del manejo manual de los datos.
Vale la pena desarrollar este proyecto porque, si no utilizan un sistema como Tringes, el tiempo necesario para consultar información, añadir una nueva, gestionar cambios en clubes e inscripciones sería mucho mayor y además se ocuparía mucho espacio en papeles.
# Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es obtener un sistema eficiente de gestión para que la FIM quede satisfecha con nuestro trabajo y pueda utilizarlo a fin de facilitar el trabajo de sus empleados y permitir hacer un mejor seguimiento de los campeonatos a los participantes.
Nos interesa que el cliente se lleve la mejor impresión posible de nuestra empresa, por lo que es importante asegurarse de hacer un buen sistema, sin errores, eficaz y sencillo de utilizar, ya que podemos ser recomendados por el a otros clientes nuevos o tal vez en el futuro vuelve a necesitar de nuestros servicios, aumentando así nuestro prestigio.

# Arquitectura

Vamos a utilizar la arquitectura Modelo-vista-controlador, la cual consiste en dividir en tres componentes distintos los datos (Modelo), la lógica de negocio (Controlador) y la interfaz de usuario (Vista).
Su funcionamiento por lo general es consiste en que el usuario interactúa con la interfaz y el controlador recibe lo que ha hecho el usuario y gestiona el evento que se desencadena con un gestor de eventos. Después, el controlador entra en contacto con el modelo, realiza los cambios que el evento ordena y actualiza la interfaz de usuario, quedando en espera de la próxima interacción del usuario.
# Herramientas

Vamos a utilizar la aplicación Eclipse porque nos facilita la implementación del código y su comprobación, como lenguaje de programación vamos a usar Java porque es el lenguaje que mas dominamos, además su uso se está extendiendo y resultara más fácil realizar modificaciones en el futuro si se necesitan.
También utilizaremos Visual Paradigm para realizar diagramas para apoyar el desarrollo del sistema a crear y la herramienta de eclipse Window Builder para generar las ventanas que formaran parte de la interfaz gráfica de nuestro sistema.
# Alcance del proyecto

0. Gestión
0.1 – Contactar con el cliente.
0.2 - Establecer una planificación.
0.3 – Reparto de tareas.
1. Organización
1.1 – Diseño inicial.
1.2 – Comprobar diseño con cliente.
1.3 – Diseño completo.
2. Implementación
3. Pruebas
4. Presentación y entrega al cliente

Paquete de trabajo: Contactar con el cliente
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 2 horas/persona.
Duración: 2 horas.

Descripción
Hablar con el cliente para comprender que es lo que quiere, preguntar nuestras dudas y asegurarnos de que el cliente sabe que es lo que el quiere para no llevarnos a un futuro error o malentendido.
Entradas
Documento con nuestras dudas sobre el sistema que se nos pide desarrollar.
Salidas
Documento con nuestras dudas resueltas y anotaciones tomadas durante la reunión y un acta de reunión.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Ninguna.

Paquete de trabajo: Establecer una planificación
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 1,5 horas/persona.
Duración: 1,5 horas.

Descripción
Acordar que es lo que se va a hacer, como se va a hacer y cuando estaremos disponibles para hacerlo a lo largo de las semanas.
Entradas
Documento con la descripción del sistema a desarrollar durante el proyecto y anotaciones realizadas durante la reunión con el cliente.
Salidas
Documento de la planificación del grupo.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Contactar con el cliente.
Paquete de trabajo: Reparto de tareas
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 0,5 horas/persona.
Duración: 0,5 horas.

Descripción
Acordar quien va a hacer que durante el desarrollo del proyecto a partir de la información recopilada en los paquetes anteriores.
Entradas
Documento con la descripción del sistema a desarrollar durante el proyecto, anotaciones realizadas durante la reunión con el cliente y el documento de la planificación del grupo.
Salidas
Documento de la planificación del grupo con reparto de tareas incluido.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Establecer una planificación.

Paquete de trabajo: Diseño inicial
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 6 horas/persona.
Duración: 6 horas.
Descripción
Crear los diagramas iniciales con los elementos básicos dando una idea de la estructura que se va a tomar en el proyecto y crear algunos borradores de las diferentes pantallas de la interfaz gráfica para ver si el cliente aporta alguna idea o quiere algo en concreto.
Entradas
Documento con la descripción del sistema a desarrollar durante el proyecto y anotaciones realizadas durante la reunión con el cliente.
Salidas
Diagramas y borradores del diseño inicial.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Reparto de tareas
Paquete de trabajo: Comprobar diseño con cliente
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 1 horas/persona.
Duración: 1 horas.
Descripción
Mostrar al cliente el rumbo que vamos a tomar en el proyecto para obtener su aprobación y posibles sugerencias.
Entradas
Diagramas y borradores del diseño inicial.
Salidas
Diagramas y borradores del diseño inicial confirmados.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Diseño inicial

Paquete de trabajo: Diseño completo
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 10 horas/persona.
Duración: 10 horas.
Descripción
Completar todos los diagramas y borradores empezados para tener todo claro y visible durante la fase de implementación, evitando así cometer errores.
Entradas
Documento con la descripción del sistema a desarrollar durante el proyecto, anotaciones realizadas durante la reunión con el cliente y diagramas y borradores del diseño inicial confirmados.
Salidas
Diagramas y borradores del diseño completo.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Comprobar diseño con cliente

Paquete de trabajo: Presentación y entrega al cliente
Responsables: David López Angulo, Usman Ali Khan, Jon Lachén Leal.
Esfuerzo: 1 horas/persona.
Duración: 1 horas.
Descripción
Mostrar al cliente el resultado de nuestro trabajo y comprobar que hemos logrado lo que el quería.
Entradas
Sistema Tringes terminado.
Salidas
Ninguna.
Recursos necesarios
Lugar de reunión (universidad).
Precedencias
Diseño completo
Implementación
Pruebas

# Planificación temporal

# Riesgos

# Evaluación Económica